ОПИСАНИЕ

инициативного проекта

Сорочинского сельского поселения

Калачинского муниципального района Омской области

1. Наименование инициативного проекта, выдвигаемого для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области, направленного на решение вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Омской области (далее – проект):

«Благоустройство общественной территории, прилегающей к Мемориалу Победы в селе Сорочино Калачинского района Омской области»

2. Место реализации проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Калачинский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Сорочинское сельское поселение

2.3. Населенный пункт: село Сорочино.

2.4. Численность населения:

1) муниципального образования Омской области 1610 чел;

2) населенного пункта (части территории населенного пункта, выделенной в целях реализации инициативного проекта):1161 чел.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен проект.

3.1. Типология проекта (в соответствии с приложением № 2 к Положению о конкурсном отборе инициативных проектов на территории Омской области):

Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Калачинский район село Сорочино территория, прилегающая к Мемориалу Победы.

3.3. Документы, подтверждающие право собственности муниципального образования Омской области на объект, на развитие (создание) которого направлен проект (прилагаются)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид документа (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, свидетельство о праве собственности или иной документ, подтверждающий основание возникновения права владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения объектом недвижимого имущества) | Дата | Номер документа |
| 1 | Договор безвозмедного пользования земельным участком | 19.06.2024 | БП-5/2024 |
| 2 | Сведения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (сооружении) | 28.05.2024 | б/н |
| 3 | Сведения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельный участок) | 28.05.2024 | б/н |

4. Информация о вопросах местного значения или иных вопросах, право решения которых предоставлено органу местного самоуправления Омской области, в рамках которых реализуется проект.

4.1. Наименование вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органу местного самоуправления Омской области, в рамках которых реализуется проект:

1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (**пп. 12 п. 1 ст. 14 ФЗ № 131-ФЗ**);

2) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (**пп. 19 п. 1. ст. 14 ФЗ № 131-ФЗ)**

4.2. Муниципальное образование Омской области, органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению вопроса местного значения или иного вопроса, право решения которого предоставлено органу местного самоуправления Омской области, и планируют реализовать проект:

|  |  |
| --- | --- |
|  | муниципальный район; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | городской округ; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | городское поселение; |

|  |  |
| --- | --- |
| Х | сельское поселение. |

5. Описание проекта.

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

Проект по Благоустройству общественной территории, прилегающей к Мемориалу Победы в селе Сорочино Калачинского района Омской области выбран населением не случайно, т.к. этот объект является очень важным для жителей села. Это единственное место в селе, где люди собираются почтить память воинам, погибшим в ВОВ. 9 мая возле Мемориала Победы проходят торжественные мероприятия, посвященные этой дате. В этот день здесь собираются не только жители села, но и много приезжих гостей, родственников тех, чьи фамилии нанесены на памятные плиты у Мемориала. Дорожка, ведущая к Мемориалу Победы, заасфальтирована очень давно, находится в разрушенном состоянии, передвигаться по ней становится с каждым годом все сложнее, особенно пожилым людям. Также по территории парка, прилегающего к Мемориалу Победы, проходит и дорожка, ведущая к остановке общественного транспорта в с.Сорочино, по которой ежедневно проходит очень много жителей села. Дорожка так же разрушена, в период дождей на ней образуются труднопроходимые лужи, что создает неудобство пешеходам. Остановка общественного транспорта является единственной в селе.

5.2. Предложения по решению проблемы, указанной в пункте 5.1 настоящей Формы:

Вырезка разросшихся кустарников и деревьев, удаление старых деревьев, выкашивание травы на территории, прилегающей к дорожкам,

Демонтаж старой асфальтированной дорожки, установка бортовых камней;

Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением, в т.ч. устройство выравнивающего слоя из песко-цементной смеси;.

5.3. Ожидаемые результаты:

Решение данной проблемы позволит без труда передвигаться по территории, прилегающей к Мемориалу Победы в с.Сорочино, эта часть села будет выглядеть современной и повлечет за собой улучшение внешнего эстетического облика села, т.к. находится в самом центре населенного пункта, повышению уровня жизни и улучшению условий проживания жителей.

5.4. Наличие технической, проектной и сметной документации (выбрать нужное):

|  |  |
| --- | --- |
| Х | локальная смета на работы (услуги) в рамках инициативного проекта, утвержденная главой муниципального образования, с отметкой об ознакомлении и согласии представителя инициативной группы граждан; |

|  |  |
| --- | --- |
| Х | проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | прайс-листы и другая информация, подтверждающая стоимость материалов, оборудования, являющегося неотъемлемой частью выполняемого проекта, работ (услуг) (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |

6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе.

6.1. Количество граждан, принявших участие в выдвижении проекта:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа, подтверждающего мнение граждан по выдвигаемым инициативам | Количество (человек) | Доля в общей численности населения населенного пункта или части его территории |  |
| 1 | Протокол схода, собрания, конференции граждан | 15 | 1,29 % |  |
| 2 | Протокол о результатах опроса граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта (при наличии) | 335 | 28,85 % |  |
| Всего | | 350 | 30,14 % |  |

6.2. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп населения | Количество (человек) | Доля в общей численности населения населенного пункта или части его территории |
| 1 | Жители села от 3до 18 лет | 306 | 26,36 % |
| 2 | Жители от 18 до 50 лет | 414 | 35,66 % |
| 3 | Жители старше 50 лет | 391 | 33,67 % |
| Всего | | 1111 | 95,69 % |

6.3. Планируемые источники финансирования проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид источника | Сумма (рублей) | Доля в общей сумме проекта (процентов)\* |
| 1 | Средства областного бюджета | 3 000 000,00 | 89,59 % |
| 2 | Средства местного бюджета, в том числе | 348 522,10 | 10,41 % |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 241 222,10 | 7,20 % |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 36 900,00 | 1,10 % |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 70 400,00 | 2,11 % |
| Всего | | 3 348 522,10 | 100 % |

6.4. Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (при наличии)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя | Сумма (рублей) |
| 1 | ООО «Измайловское» | 20 000,00 |
| 2 | ИП Авдиенко Максим Александрович | 10 000,00 |
| 3 | ИП глава КФХ Пулич Александр Александрович | 10 000,00 |
| 4 | ИП глава КФХ Малюта Владимир Васильевич | 10 000,00 |
| 5 | ООО «Полярная звезда» | 5 000,00 |
| 6 | ИП Горшкова Ольга Владимировна | 2 400,00 |
| 7 | ИП глава КФХ Брилев Александр Михайлович | 10 000,00 |
| 8 | ИП Бель Наталья Александровна | 3 000,00 |
| Всего | | 70 400,00 |

6.5. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта (согласно протоколу схода, собрания, конференции граждан, протоколу о результатах опроса граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта (при наличии)):\_\_\_35 человек.

6.6. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия, предусмотренного [пунктом 6.5](#Par348) настоящей Формы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) |
| 1 | ООО «Измайловское» | Вывоз мусора | Маш/час | 4 |
| 2 | ИП Брилев А.М. | Вывоз мусора | Маш/час | 1 |

7. Каналы, с помощью которых осуществлялось информирование о проекте:

7.1. Официальный сайт Сорочинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (Госвеб):

<https://sorochinskogo-r52.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/byudzhet/initsiativnoe-byudzhetirovanie/blag-vo-obschestv-territorii-prilegayuschey-k-memorialu-pobedy/>

7.2.На официальной странице в социальной сети «Одноклассники»:

<https://ok.ru/group/70000001313196>

7.3. На официальной странице в социальной сети «В контакте»:

<https://vk.com/public217323436>

7.4. Районная газета «Сибиряк» № 23 от 14.06.2024 года, объявление о сходе граждан;

7.5. Объявление на двери подъезда многоквартирного дома по адресу с.Сорочино ул. Центральная, 1 (фото прилагается );

7.6. Объявление на здании администрации по адресу: с.Сорочино ул.Центральная, 10 (фото прилагается );

7.7. Объявление на доске объявлений у здания Сорочинского ДК по адресу: с.Сорочино ул.Центральная,д15 (фото прилагается );

7.8. Объявления на стенде в помещении администрации Сорочинского сельского поселения (фото прилагаются);

7.9. Видеоролик на официальной странице в социальной сети «Одноклассники»: <https://ok.ru/group/70000001313196>

«В контакте»: <https://vk.com/public217323436>

8. Предполагаемый механизм содержания и эксплуатации объекта общественной инфраструктуры – результата реализации инициативного проекта (с указанием источника средств для содержания такого объекта):

Указанное сооружение – Мемориал Победы в с.Сорочино, находится на балансе сельского поселения, содержится за счет средств местного бюджета Сорочинского сельского поселения.

9. Плановая дата окончания реализации проекта: 30 ноября 2025 года.

10. Сведения о представителях инициативной группы граждан, представителях органа территориального общественного самоуправления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей инициативной группы, органа территориального общественного самоуправления (полностью) | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
| 1 | Руководитель инициативной группы Тутова Тамара Васильевна | 89620561932 |  |
| 2 | Бежина Таисия Васильевна | 89502173926 |  |
| 3 | Чапаева Валентина Николаевна | 89533953600 |  |

11. Сведения о представителях местной администрации муниципального образования Омской области, ответственных за подготовку документации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей администрации муниципального образования Омской области (полностью) | Контактный телефон | Адрес электронной почты (служебный) |
| 1 | Комиссаров Алексей Петрович | 89039839705 | [551512moi@list.ru](mailto:551512moi@list.ru) |
| 2 | Мартынова Елена Анатольевна | 89293665412 | 551512moi@list.ru |

12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости):

Приложения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень документов | Количество листов/страниц |
| 1 | Заявление руководителя инициативной группы о направлении проекта в Администрацию Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на рассмотрение муниципальной конкурсной комиссии | 2 л |
| 2 | Протокол собрания жителей (схода граждан) села Сорочино о предоставлении проекта инициативного бюджетирования для участия в конкурсном отборе инициативных проектов Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области со списком присутствующих | 5 л |
| 3 | Дизайн - проект | 5 л |
| 4 | Протокол заседания комиссии по проведению опроса жителей с.Сорочино и Опросные листы в поддержку инициативного проекта | 2 л |
| 5 | Опросные листы в поддержку инициативного проекта (335 подписей) | 10 л |
| 6 | Протокол заседания муниципальной комиссии | 3 л |
| 7 | Гарантийные письма юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о софинансировании проекта и о безвозмездном выполнении работ | 8 л |
| 8 | Фотографии текущего состояния объекта благоустройства | 7 л |
| 9 | Скриншоты страниц социальных сетей, сайтов и фотографии размещения информационных материалов о проекте | 10 л |
| 10 | Фотографии собрания граждан | 5 л |
| 11 | Локальный сметный расчет | 4л/8 стр. |
| 12 | Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (на сооружение и земельный участок) | 5 л. |
| 13 | Договор безвозмездного пользования земельным участком № БП-5/2024 от 19.06.2024 года | 12 л. |
| 14 | Видеоролик | 1 файл |

Глава Сорочинского сельского

поселения Калачинского

муниципального района

Омской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П.Комиссаров

"\_02\_\_" \_\_\_10\_\_\_ 2024 г.